CHEAT SHEET DE PROMPTS   |   MICROSOFT PLANNER

CHEAT SHEET

Prompts de Copilot

per a Planner

12 prompts per copiar i enganxar

Planificar · Repartir · Fer seguiment · Revisar

| Camp | Detall |
| --- | --- |
| Curs | Microsoft 365 — La productivitat i la col·laboració al següent nivell |
| Document | Cheat Sheet — Prompts de Copilot per a Microsoft Planner |
| Bloc | Bloc 5 — Planificació i gestió de tasques d'equip |
| Client | Barcelona Activa |
| Impartit per | Aubay Consultoria IT |
| Requisit | Llicència de Microsoft 365 Copilot (Premium) |
| Nota | El Planner Agent requereix un pla compartit, no personal |
| Complementa | Manual de Planner. Per a tasques individuals, To Do |
| Idioma | Català |

## Els 12 prompts

| # | Prompt | Bloc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Convertir un projecte en tasques | Planificar |
| 2 | Dissenyar els cubs del pla | Planificar |
| 3 | Decidir si va a Planner o a To Do | Planificar |
| 4 | Repartir les tasques amb criteri | Repartir |
| 5 | Escriure una tasca que s'entengui | Repartir |
| 6 | Trencar una tasca massa gran | Repartir |
| 7 | Saber com va el pla | Seguiment |
| 8 | Detectar el que està encallat | Seguiment |
| 9 | Preparar la reunió de seguiment | Seguiment |
| 10 | Redactar l'actualització per a l'equip | Seguiment |
| 11 | Tancar un projecte | Revisar |
| 12 | Diagnòstic: feu servir bé Planner? | Revisar |

# Com fer servir aquest document

Dotze prompts per planificar, repartir i fer seguiment del treball d'equip amb Planner.

| On escriure'ls | Per a què |
| --- | --- |
| Copilot Chat | La majoria: dissenyar, decidir i fer seguiment |
| Planner Agent | Dins d'un pla bàsic COMPARTIT, si el tens disponible |

Sobre el Planner Agent: Planner inclou un agent d'IA que apareix com un botó flotant a baix a la dreta DINS d'un pla. Requereix llicència de Copilot i que el pla estigui compartit amb un grup de Microsoft 365: en un pla personal no hi és. Algunes funcions —com generar tasques a partir d'objectius— requereixen a més una llicència Premium de Planner.

Si l'agent no et surt: Comprova tres coses: que el pla sigui compartit i no personal, que tinguis llicència de Copilot, i que l'administrador l'hagi habilitat. I tingues en compte que, en versió preliminar, l'agent admet inicialment l'anglès.

PLANIFICAR Abans de crear el pla

| 1 | Convertir un projecte en tasques A Copilot Chat |
| --- | --- |

T'explico un projecte i vull que el converteixis en tasques per posar a Planner. Projecte: [DESCRIU-LO EN TRES O QUATRE FRASES] Termini: [QUAN HA D'ESTAR ACABAT] Persones: [QUANTES I QUINS PERFILS] Dona'm: - Un màxim de 15 tasques, cadascuna començant per un verb - Agrupades en un màxim de QUATRE cubs - Amb una durada estimada per a cadascuna Marca les que depenen que una altra estigui acabada.

Exemple emplenat: Projecte: preparar i impartir un curs de Microsoft 365 de 12 hores per a un client. Cal actualitzar els materials, coordinar-se amb el client, preparar l'entorn de proves i impartir tres sessions. Termini: el curs comença d'aquí a tres setmanes. Persones: dos formadors i una persona de coordinació.

Quan: Al començar un projecte, quan tens el objectiu clar però no la llista de feines.

Què esperar: Una llista estructurada per enganxar a Planner. L'última instrucció detecta les dependències que no havies vist.

| 2 | Dissenyar els cubs del pla A Copilot Chat |
| --- | --- |

Vaig a crear un pla de Planner per a [PROJECTE]. Ajuda'm a decidir com organitzo els cubs. Proposa'm TRES opcions diferents: - Per fase del projecte - Per estat de la tasca - Per responsable o per àrea Per a cadascuna, digue'm quan funciona millor i quin inconvenient té. Després recomana'm una per al meu cas concret.

L'opció que sol funcionar millor: Per estat —Pendent, En curs, Fet— és la més intuïtiva i la que menys manteniment necessita. Per fase funciona bé en projectes amb etapes clares. Per responsable gairebé mai: ja tens el filtre per persona, i els cubs per nom queden obsolets quan algú canvia d'equip.

Quan: Abans de crear el plan. Els cubs són l'estructura i canviar-los després desordena tot.

Què esperar: Tres opcions comparades i una recomanació. Veure les alternatives és el que t'ajuda a triar amb criteri.

| 3 | Decidir si va a Planner o a To Do A Copilot Chat |
| --- | --- |

Ajuda'm a decidir on hauria de posar aquesta feina: [DESCRIU-LA] Tingues en compte: - Si la faré jo sol o hi ha més gent implicada - Si algú més necessita veure com va - Si forma part d'un projecte amb altres tasques relacionades - Si algú m'ho ha de poder reclamar Digue'm si va a Planner, a To Do, o a tots dos llocs —i què voldria dir això últim.

La regla que ho resol: To Do respon a «què he de fer avui jo». Planner respon a «com va el projecte». Si ningú més necessita saber si ho has fet, és To Do. Si algú t'ho pot reclamar, és Planner.

Quan: Quan dubtes entre les dues. És la confusió més habitual del bloc.

Què esperar: Una recomanació raonada. La resposta «a tots dos» existeix: veure a To Do el que t'han assignat a Planner.

REPARTIR Que cadascú sàpiga què li toca

| 4 | Repartir les tasques amb criteri A Copilot Chat |
| --- | --- |

T'enganxo la llista de tasques d'un projecte i els perfils de l'equip. Proposa'm un repartiment: - Qui faria cada tasca i per què - Si algú queda sobrecarregat - Quines tasques podrien fer-se en paral·lel - Quines han d'esperar que n'acabi una altra Adverteix-me si hi ha alguna tasca que ningú de l'equip pot fer amb els perfils que tenim. TASQUES I EQUIP: [ENGANXA-HO AQUÍ]

Exemple del que enganxaries: TASQUES I EQUIP: Tasques: actualitzar 6 manuals · preparar exercicis · configurar l'entorn de proves · coordinar dates amb el client · impartir 3 sessions · recollir valoracions Equip: 2 formadors (un amb experiència en SharePoint, l'altre en Teams) i 1 persona de coordinació que no imparteix.

Quan: Al muntar el pla, abans d'assignar res a ningú.

Què esperar: Un repartiment justificat. L'última instrucció detecta els buits de competències abans que siguin un problema.

| 5 | Escriure una tasca que s'entengui A Copilot Chat |
| --- | --- |

T'enganxo una tasca que he escrit per a Planner. Reescriu-la perquè qui la rebi sàpiga exactament què ha de fer. Ha de tenir: - Un títol que comenci per un verb i càpiga en una línia - Una descripció amb el context mínim - Una llista de comprovació amb els passos, si en té més d'un - Què vol dir que estigui acabada TASCA: [ENGANXA AQUÍ LA TEVA TASCA]

El problema que resol: Una tasca que diu «Materials» és una nota per a tu mateix, no una instrucció per a algú altre. Qui la rep no sap què ha de fer, ni fins on, ni quan es considera feta. I acaba preguntant-t'ho, cosa que anul·la l'avantatge d'haver-la delegat.

Quan: Abans d'assignar una tasca a algú altre, sobretot si no ha estat a la conversa.

Què esperar: Una tasca autoexplicativa. El punt de «què vol dir que estigui acabada» és el que evita la mitja feina.

| 6 | Trencar una tasca massa gran A Copilot Chat |
| --- | --- |

Tinc una tasca al pla que ningú avança perquè és massa gran: [DESCRIU-LA] Trenca-la en un màxim de SIS subtasques o passos. Cada un ha de: - Començar per un verb - Poder-se fer en menys d'un dia - Tenir un resultat comprovable Digue'm quin hauria de ser el primer i si alguna es pot fer en paral·lel amb una altra.

Com saber que una tasca és massa gran: Si porta més de dues setmanes al mateix estat i ningú l'ha tocada, no és que l'equip vagi lent: és que ningú sap per on començar. Trencar-la sol desbloquejar-la sense necessitat de res més.

Quan: Quan una tasca porta setmanes al mateix cub sense moure's.

Què esperar: Sis passos per posar com a llista de comprovació dins de la tasca.

FER SEGUIMENT Saber com va de veritat

| 7 | Saber com va el pla A Copilot Chat |
| --- | --- |

Fes-me un resum de l'estat del pla [NOM DEL PLA]. Digue'm: - Quantes tasques hi ha a cada estat - Quines estan endarrerides respecte a la seva data - Qui té més càrrega i qui menys - Quines no tenen ningú assignat - Quines no tenen data Sigues concret amb les xifres. No em donis una valoració general: vull les dades.

Exemple emplenat: Fes-me un resum de l'estat del pla «Curs Microsoft 365». Digue'm quantes tasques hi ha a cada estat, quines estan endarrerides, qui té més càrrega, quines no tenen ningú assignat i quines no tenen data. Sigues concret amb les xifres.

Quan: Abans de cada reunió de seguiment, o els dilluns al matí.

Què esperar: Un estat objectiu. Les tasques sense assignar i sense data són les que expliquen per què el projecte no avança.

| 8 | Detectar el que està encallat A Copilot Chat |
| --- | --- |

Analitza el pla [NOM] i digue'm què està encallat. Concretament: - Tasques que fa més de [DIES] dies que no es mouen - Tasques endarrerides que bloquegen altres feines - Persones que tenen tasques endarrerides acumulades - Tasques que s'han anat reprogramant diverses vegades Per a cada cas, digue'm quina sembla la causa segons les dades que veus.

El senyal més revelador: Una tasca amb tres canvis de data és una tasca que ningú vol fer, o que no es pot fer perquè falta alguna cosa. En comptes de tornar-la a reprogramar, val la pena parlar-ne: o es trenca en trossos més petits, o es reassigna, o s'elimina.

Quan: Quan el projecte no avança i no saps on està el coll d'ampolla.

Què esperar: Un diagnòstic amb causes. Les tasques reprogramades diverses vegades solen indicar que estan mal definides.

| 9 | Preparar la reunió de seguiment A Copilot Chat |
| --- | --- |

D'aquí a una estona tinc la reunió de seguiment del pla [NOM]. Prepara'm: - Què s'ha completat des de l'última reunió - Què està endarrerit i des de quan - Quines decisions necessito que es prenguin a la reunió - Dues preguntes concretes que hauria de fer Màxim una pàgina: ho he de poder llegir en tres minuts.

Per què això canvia la reunió: Una reunió de seguiment on cadascú explica què ha fet dura una hora i no decideix res. Una on portes escrit què està bloquejat i quines decisions calen dura vint minuts i surt amb acords.

Quan: Cinc minuts abans de la reunió de seguiment.

Què esperar: Un guió de reunió. El punt de les decisions necessàries és el que evita la reunió purament informativa.

| 10 | Redactar l'actualització per a l'equip A Copilot Chat |
| --- | --- |

Redacta un missatge breu per publicar al canal de Teams amb l'estat del pla [NOM]. Ha de contenir: - Què s'ha aconseguit aquesta setmana - Què està bloquejat i qui ho pot desbloquejar - Què cal per a la setmana vinent Màxim 80 paraules. Format de llista. No hi posis salutacions llargues. Menciona qui hagi de fer alguna cosa.

Exemple del resultat que busques: Estat del curs — setmana 37 Fet: manuals de Teams i SharePoint tancats · entorn de proves configurat Bloquejat: llicències de Copilot per als alumnes — @Jordi pot confirmar-ho amb IT Setmana vinent: tancar els exercicis del bloc 5 i provar l'aula

Quan: Cada divendres, o al tancar una fase del projecte.

Què esperar: Un missatge curt per al canal. La menció és el que fa que la persona implicada ho llegeixi de veritat.

REVISAR Tancar i aprendre

| 11 | Tancar un projecte A Copilot Chat |
| --- | --- |

El projecte del pla [NOM] s'ha acabat. Ajuda'm a tancar-lo: - Quines tasques han quedat sense completar i per què - Quines es van afegir sobre la marxa i no estaven previstes - Quant es va desviar respecte a les dates inicials - Què hauríem de fer diferent la propera vegada Redacta'm també un missatge de tancament per a l'equip, de màxim 100 paraules.

Per què això val la pena: Les tasques que no havies previst són la informació més útil que et deixa un projecte. Si sempre apareixen les mateixes —«arreglar l'entorn», «esperar resposta del client»— vol dir que hauries de preveure-les des del principi la propera vegada.

Quan: Al tancar un projecte, abans d'arxivar el pla.

Què esperar: Un balanç i un missatge. El punt de les tasques afegides sobre la marxa és el que millora la planificació següent.

| 12 | Diagnòstic: feu servir bé Planner? A Copilot Chat |
| --- | --- |

Analitza tots els meus plans de Planner i digue'm: - Quants plans tinc i quants tenen activitat real - Quantes tasques no tenen ningú assignat - Quantes no tenen data - Quantes porten més d'un mes sense moure's - Si hi ha plans duplicats o solapats Sigues concret amb les xifres. Després digue'm UNA sola cosa que hauríem de canviar com a equip, i com sabríem si ha funcionat.

Què vol dir cada xifra: Tasques sense assignar: ningú les farà. Un pla amb la meitat sense assignar no és un pla, és una llista de desitjos. Tasques sense data: no es pot fer seguiment. No apareixeran com a endarrerides mai, per molt que ho estiguin.

Quan: Un cop al trimestre, o quan intueixes que l'equip ha deixat de mirar el Planner.

Què esperar: Un diagnòstic amb dades. Les tasques sense assignar i sense data són els dos indicadors que ho expliquen tot.

# Què NO pot fer Copilot amb Planner

| No pot... | Però sí... |
| --- | --- |
| Crear plans | Dissenyar-te l'estructura i els cubs |
| Crear ni assignar tasques | Escriure-te-les llestes per enganxar |
| Posar dates ni prioritats | Proposar-te quines tindrien sentit |
| Moure tasques entre cubs | Dir-te quines estan al lloc equivocat |
| Completar tasques | Dir-te quines sembla que ja estiguin fetes |
| Generar tasques des d'objectius | Això requereix llicència Premium de Planner |

El matís del Planner Agent: Dins d'un pla bàsic compartit, l'agent SÍ pot executar algunes accions si li assignes una tasca. Però la funció més potent —definir un objectiu i que ell el descompongui en tasques— requereix llicència Premium de Planner, que és a part de la de Copilot.

Per a la majoria d'usuaris: El flux que funciona és el d'aquest document: Copilot t'escriu les tasques a Copilot Chat, i tu les enganxes a Planner. Menys espectacular que l'agent, però disponible avui i sense llicències addicionals.

# Tres idees per treure'n profit

| Idea | Per què funciona |
| --- | --- |
| Demana-li verb i criteri d'acabat | «Materials» no és una tasca; delegar-la no funciona |
| Demana-li les dades, no la valoració | «Sigues concret amb les xifres» evita els resums buits |
| Fes el prompt 9 abans de cada seguiment | Converteix una reunió informativa en una de decisions |

La idea que resumeix el bloc: Planner no fa que l'equip treballi millor: fa visible com treballa. Les tasques sense assignar, les dates que es van movent i els cubs plens de coses aturades ja hi eren abans; el que canvia és que ara es veuen, i el que es veu es pot parlar.

Sobre aquest document: Prompts de Copilot per a Microsoft Planner. Complementa el manual de Planner. Per a les tasques individuals, veure el cheat sheet de To Do. Aubay Consultoria IT — Barcelona — 2026.